Informe de Requerimientos

Sistema Gestión Transporte

Contenido

Ficha del documento	3

1.  Introducción (IE 1.2.1)	4

1.1. Propósito (IE 1.3.1)	4

1.2. Ámbito del Sistema (IE 1.3.1)	4

1.3. Visión General del Documento	5

2.Descripción General (IE 1.3.1)	6

2.1.Perspectiva del Producto (IE 1.3.1)	6

2.2.Funciones del Producto (IE 1.3.1)	6

2.3.Características de los Usuarios (IE 1.4.1)	7

3.Requisitos del Proyecto (IE 1.5.1)	7

3.1Requisitos funcionales (IE 1.5.1)	7

3.2Requisitos no funcionales (IE 1.5.1)	8

3.2.1 REQUISITOS DE RENDIMIENTO	8

3.2.2 SEGURIDAD	9

3.2.3 OTROS REQUISITOS	10

4. Propuesta de Planificación	11

4.1 Definición del Equipo de Trabajo	12

5. Definición de Historias de Usuario	13

5.1 Historias de Usuario (IE 2.1.1)	13

5.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 	15

6. Definición del Product Backlog Priorizado (IE 2.3.1)	18

6.1 Product Backlog Priorizado	18

7. Refinamiento del Product Backlog (IE 2.2.1)	22

7.1 Product Backlog Refinado	23

7.1.1 HISTORIAS DE USUARIO REFINADAS	24

8. Estimación de Esfuerzo de las Tareas (IE 2.4.1)	25

8.1 TABLAS ESTIMACIÓN ESFUERZO PRIMER SPRINT - PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 	25

8.2 ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN	28

9. DOCUMENTACIÓN DE LOS EVENTOS 	29

9.1 DOCUMENTACIÓN SPRINT PLANNING	29

9.2 DOCUMENTACIÓN SPRINT DAILY	30

9.3 DOCUMENTACIÓN SPRINT REVIEW	30

9.4 DOCUMENTACIÓN SPRINT RETROSPECTIVO	31

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-09-2025 | 14-09-2025 | Benjamín López Vicente Cuevas |  |

Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Benjamin Lopez |  |
| Vicente Cuevas |  |

# 1.  Introducción

Se solicita la creación de un Sistema de Gestión de Transporte. Este documento se constituye en la base de orientación y definición del proyecto de desarrollo del Sistema.

## 1.1.	Contexto de Negocio

El sistema es solicitado por una empresa cuyo giro es el transporte interurbano de personas entre el centro y el sur del pais. Esta empresa abarca 7 rutas desde la capital Santiago hacia las ciudades de: Rancagua, Chillán, Talca, Linares, Bulnes, Concepción y Cauquenes. La empresa tiene una dimensión mediana, y cuenta con 30 buses operativos para realizar las operaciones de transportes.

Actualmente, el sistema de gestión de operaciones de transporte que soporta el giro de la empresa esta obsoleto. Las operaciones se gestionan con un modelo hibrido, entre un software de gestión y documentación física. Además, el software en uso esta des actualizado para la integración de información, el escalamiento y la gestión operacional en base a datos. Todo esto conlleva a que se registren errores graves de gestión y coordinación, afectando la satisfacción de los clientes, perdiendo cuota de mercado y nuevas oportunidades de negocio.

La organización con las herramientas y procedimientos actuales adolece de 2 problemas estructurales: no puede integrar la información que genera, que no pueda gestionar el giro en base a sus propios datos. Esto se produce por la obsolescencia de las tecnologías y prácticas que sustentan el negocio, que como consecuencia no puede escalar ni las operaciones de negocio, ni ampliar la cuota de mercado que abarca.

## 1.2.	Objetivo del Sistema

El sistema tiene por objetivo lograr la integración de la información que genera la organización en sus operaciones, capturando todos los datos del giro para la gestión, coordinación y toma de decisiones.

En detalle el objetivo del desarrollo de la base de datos del Sistema consiste en los siguiente puntos:

- Diseñar e implementar un modelo relacional normalizado (3°era) que garantiza por diseño las reglas de negocio.

- Desarrollar los Bloques de procesamiento PL/SQL para las operaciones de venta, anulación y programación.

- Generar la información y los reportes para la gestión y coordinación de la empresa

- Aplicar controles de excepciones que impidan una operación inválida generando inconsistencias en la base de datos.

Los Requerimiento de la organización se detallan en los siguiente:

- Un bus posee una cantidad determinada de asientos

- Un viaje se realiza entre un origen y destino definidos

- Un conductor no puede realizar dos viajes simultáneos

- Un bus no puede ser asignado a dos viajes que se superpongan

- Cada pasaje corresponde a un único pasajero y viaje

- Un asiento no puede ser vendido dos veces para el mismo viaje

- El precio varía según tipo de asiento, ruta o condición comercial

- Un pasaje está vendido, utilizado, anulado o pendiente de pago

- La anulación de un pasaje libera el asiento correspondiente

- El sistema debe poder entregar la disponibilidad de asietos para cada viaje.

2. Descripción General.

La descripción general del sistema tiene como finalidad contextualizar el producto a desarrollar, identificando los factores que influyen en su creación y uso, sin entrar aún en el detalle de los requisitos específicos. Esta sección permite comprender el entorno en el que operará el sistema y establece una  base clara para definir posteriormente los requisitos funcionales y no funcionales .

En el caso de “tiendas urbano”, el sistema propuesto surge como respuesta a la necesidad de modernizar la gestión de ventas ,optimizar los procesos internos y aumentar la confianza de los clientes .Actualmente , la empresa depende de redes sociales para vender, lo que genera problemas de desconfianza, limitaciones en la capacidad de respuesta y dificultades en el control de stock.

2.1.  Perspectiva de Producto

El sistema a desarrollar corresponde a una plataforma de comercio electrónico que  se convertirá en el núcleo de las operaciones de tiendas urbano .Actualmente la empresa realiza sus ventas de forma manual a través de redes sociales , lo que genera varios problemas : desconfianza de las clientas al no existir un canal oficial de compra,saturación del encargado  de redes sociales, falta de visibilidad en el stock y tiempo de respuesta lentos.

El nuevo sistema se concibe como una solución integral e independiente, pero con la capacidad de integrarse con otras herramientas externas necesarias para el negocio.

2.2. Funciones del Producto.

- Registrar clientes y administrar cuentas. # detallar más, que usuario va a usar esas funciones.

- Mostrar catálogos y ofertas.

- Gestionar pedidos,pagos en línea y boletas electrónicas.

- Controlar stock y generar alertas.

- Producir reportes de ventas y despachos.

2.3. Características de los Usuarios.

- Clientes finales: Nivel educacional medio/alto, experiencia en compras online moderada,uso frecuente de redes sociales.

- Encargado de bodega: Usuario con conocimiento  básico  en manejo de inventario.

- Dueños de empresa : Usuario con nivel básico -medio en informática ,interesado en reportes de gestión.

- Encargado de redes sociales: Usuario con conocimiento en marketing digital y atención de clientes.

# 3.	Requisitos del Proyecto

## 3.1	Requisitos funcionales

Requisito funcional 1 - Gestión de clientes y cuentas de usuario.

Acciones del software

- Recibir datos de registro(nombre,correo,clave,dirección,teléfono)

- Validar información(claves seguras, campo obligatorio)

- Confirmación de acceso mediante correo electrónico

- Mantener historial de compra y preferencia de ofertas

RESULTADO: Nuestra clienta cuenta con un perfil seguro teniendo pedidos , seguimiento y promociones.

Requisito funcional 2 - Gestión de productos y stock.

Acciones de software

a) Procesar la actualización del inventario en tiempo real al ingresar o al            despachar productos.

b) Validar la disponibilidad de stock en el momento de la compra

b.1) Recibir los productos con ciertas características (color,nombre,precio,categoria)

b.2) Notificar automáticamente cuando el producto en stock esté  a punto de agotarse.

RESULTADO: De esta manera mantenemos actualizado nuestro catálogo en línea y el stock disponible , evitando ventas de productos agotados.

Requisito funcional 3 - Proceso de compra y pago en línea

Acciones de software

- Recibir la compra desde el carrito de compra

- Validar los productos seleccionados por cantidades y disponibilidad en bodega

- Redirigir y validar el pago en linea mediante pasarela segura (WEBPAY u otra)

- Confirmar transacción y generar boleta electrónica.

RESULTADO:  El pedido queda confirmado , con boleta enviada por correo electrónico

Requisito funcional 4 - Gestión de pedidos y despacho

Acciones de software:

- Permitir seguimiento del estado del pedido(preparación,enviado,entregado)

- Generar listado diario de despacho organizado por ruta/región

- Asignar orden a despacho con datos de dirección de entrega

- Procesar lista de productos a preparar(picking list)

RESULTADO: El pedido se prepara y se entrega de manera controlada con visibilidad para clientes y administradores.

## 3.2	Requisitos no funcionales

### 3.2.1	Requisitos de rendimiento

Para que la página web de “Tiendas Urbano” funcione de manera eficiente y rápida, se definieron los siguientes puntos:

- El sistema debe ser capaz de soportar un número considerable de usuarios conectados al mismo tiempo, por lo que se estima que al menos 500 usuarios simultáneos puedan navegar y realizar compras sin que la página se vuelva lenta.

- La mayoría de las acciones, como registrarse, consultar productos o realizar un pago, deben completarse en menos de 2 segundos. Esto garantiza que los clientes tengan una experiencia ágil y sin demoras.

- La página principal y las secciones de productos deben cargarse en máximo 3 segundos cuando se utilice una conexión estándar. Esto es importante para no perder la atención de los clientes.

- El sistema debe estar disponible todo el tiempo, con un máximo de dos horas de mantenimiento al mes.

- Además, se debe poder ampliar la capacidad del sistema en caso de que aumente la demanda, como agregar más productos o usuarios, sin afectar la velocidad ni el desempeño.

- Las consultas sobre stock y la generación de listas de despacho deben realizarse en menos de un segundo, para que el encargado de bodega pueda procesar los pedidos rápidamente y mejorar los tiempos de entrega.

### 3.2.2 	Seguridad

La seguridad es clave, tanto para proteger la información de los clientes como los datos internos de la empresa. Por eso, se establecieron las siguientes medidas:

- Cada cliente debe registrarse usando su correo electrónico válido y una contraseña segura. Además, el sistema tendrá diferentes roles de usuario y cada uno podrá acceder a las funciones que le corresponden. Por ejemplo, los clientes no podrán modificar stock, ni ver reportes de ventas, como también nosotros no podemos modificar sus pedidos.

- Toda información sensible, como datos personales o detalles del pago, será transmitida de forma segura con hash y sal, para protegerlas de accesos no autorizados.

- Cada acción importante, como registrar un pedido o actualizar inventario, generará un registro de actividad, indicando la fecha, hora, usuario y la acción realizada, lo que ayuda a mantener la integridad de la información.

- El sistema debe protegerse frente a ataques comunes en páginas web y garantizar que los pagos en línea cumplan con los estándares de seguridad requeridos.

- Por último, se realizan copias de seguridad automáticas, para asegurar que la plataforma pueda restablecerse rápidamente en caso de fallos o pérdida de datos.

### 3.2.3	Otros Requisitos

Algunos requisitos no encajan estrictamente en rendimiento o seguridad, pero son importantes para la experiencia de usuarios y la operación del sitio:

- Compatibilidad y accesidad:

- El sitio web debe funcionar correctamente en los principales navegadores como Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, entre otros. También tendrá que adaptarse a dispositivos móviles y tablets.

- Debe cumplir con estándares de accesibilidad como WCAG 2.0 y normas SENADIS para que cualquier persona pueda navegar y comprar sin problemas.

- Usabilidad y experiencia del usuario:

- La interfaz debe ser clara, intuitiva y agradable, permitiendo que los usuarios encuentren información y los productos fácilmente.

- La navegación debe ser consciente y sencilla, evitando confusiones de las secciones del sitio.

- Interacción con redes sociales:

- El sistema debe conectarse con Instagram, Facebook, Twitter y YouTube para publicidad de los productos, sin afectar la navegación del sitio.

- Autonomía y mantenimiento:

- El sitio debe permitir agregar nuevos productos y actualizar información de manera sencilla, sin depender de un desarrollador.

- Cualquier aplicación de terceros usada debe ser gratuita o de código abierto y en caso de requerir instalación, el sistema debe indicar la URL de descarga o una versión de solo texto.

- Motor de búsqueda y reportes:

- Se debe de incluir un motor de búsqueda eficiente, cuyos resultados puedan  imprimirse o descargarse.

- El sistema permitirá generar reportes sobre ventas, stock y pedidos, para apoyar la toma de decisiones del dueño de la tienda.

- Despliegue y rendimiento visual:

- Los elementos gráficos deben cargar no más de 15 segundos, incluso con conexiones lentas.

- La maquetación debe ser homogénea y consistente en todas las páginas y dispositivos, asegurando una presentación atractiva y profesional

# 4. Propuesta de Planificación

Para el desarrollo del sistema requerido, contamos con un equipo multidisciplinario de 4 personas

En cuanto a las metodologías, vimos dos enfoques:

- Predictiva:  planificación rígida, documentación extensa, cambios costosos y entregas al final del proyecto.

- Ágil: planificación flexible, documentación ligera, cambios adaptables y entregas parciales y continuas de valor.

En este proyecto se eligió Scrum porque permite adaptarse rápidamente a cambios y entregar valor constante en cada sprint.Planteamos como metodología de trabajo el paradigma de desarrollo ágil, con la intención de tener la flexibilidad de poder trabajar y desarrollar requerimientos que se levanten en fases más consolidadas de proyecto.

La idea principal de trabajar con esta dinámica es que al terminar el desarrollo de una versión beta del sistema podamos permitir la iteración del desarrollo de requisitos.

4.1 Definición del Equipo de Trabajo

| Rol | Descripción | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Encargado de recoger los requerimientos del cliente, definirlos y priorizarlos en base a los objetivos. | Silvia Valenzuela |
| Analista programador (Frontend) | Encargado de diseñar, desarrollar y mantener la interfaz de usuario, asegurando accesibilidad, usabilidad y una experiencia visual atractiva para los clientes. Se ocupa de los formularios, pantallas de registro, catálogo y todo lo que interactúa directamente con el usuario final. | Katerine Olmedo |
| Analista programador (Backend) | Encargado de desarrollar y mantener el servidor web, la lógica del negocio, la base de datos y la seguridad del sistema, integrando todos los procesos internos y asegurando el correcto funcionamiento de la plataforma y la información almacenada. | Benjamin Lopez |

# 5. Definición de Historias de Usuario

Los requerimientos de la plataforma Tienda Urbano Online se definen a través de historias de usuario, que nos ayudan a entender de manera sencilla y directa lo que distintas personas buscan lograr al interactuar con la tienda. Pensamos escenarios reales, imaginando cómo sería la experiencia tanto para los clientes finales, como para administradores y encargados de bodega. Cada historia expresa sus necesidades y expectativas, siempre enfocadas en mejorar el uso y funcionamiento del sistema.

## 5.1 Historias de Usuario

## Gestión de clientes y cuentas de usuario

- Como administrador, quiero registrar a mis clientas en cuentas de usuario para manejar mejor su información y contacto, y poder personalizar las ofertas.

- Como cliente, quiero poder registrarme en la plataforma para comprar de forma segura y recibir notificaciones de productos y ofertas.

- Como administrador, necesito que el acceso a la cuenta de cada cliente sea seguro, personal y exclusivo, para proteger la privacidad de los datos.

- Como cliente, quiero recibir un correo de confirmación al registrarse para asegurar que mi acceso sea legítimo y privado.

- Como cliente, quiero recuperar o cambiar mi contraseña mediante correo electrónico para mantener mi cuenta protegida y con acceso seguro a mis compras.

- Como cliente, quiero que mi historial de compras y preferencias se registre para recibir ofertas personalizadas en el futuro.

## Gestión de productos y stock

- Como encargada de bodega, quiero actualizar el inventario en tiempo real al ingresar o despachar productos para tener un control preciso del stock.

- Como cliente, quiero saber la disponibilidad de stock en el momento de la compra para ver si el producto está realmente disponible y poder comprarlo.

- Como cliente, quiero poder buscar, filtrar y recibir información de los productos por características específicas (nombre, color, precio, categoría).

- Como cliente, quiero recibir notificaciones cuando un producto de interés esté disponible o esté a punto de agotarse.

- Como administrador, quiero agregar, editar y eliminar productos del catálogo para mantener la tienda ordenada y actualizada.

- Como administrador, quiero ver reportes de ventas y compras para analizar el rendimiento del negocio y tomar decisiones informadas sobre el stock.

## Proceso de compra y pago en línea

- Como cliente, quiero añadir los productos que me interesan a un carrito de compras para tener la opción de modificar mi selección antes de comprar.

- Como cliente, quiero que antes de pagar, el sistema valide la disponibilidad y cantidad de cada producto seleccionado para evitar errores en la compra.

- Como cliente, quiero que el pago se procese a través de una pasarela segura para proteger mis datos personales y bancarios.

- Como cliente, quiero recibir una boleta electrónica al completar mi compra para tener un respaldo legal y registro de mi compra.

## Gestión de pedidos y despacho

- Como cliente, quiero poder hacer seguimiento del estado de mi pedido y confirmar la recepción del producto cuando llegue a mi domicilio.

- Como administrador, quiero tener seguimiento de cada pedido desde la solicitud hasta la entrega para asegurar la trazabilidad y calidad del despacho.

- Como encargada de bodega, quiero generar una lista diaria de despachos organizada por ruta o región para facilitar la logística.

- Como cliente, quiero ingresar mi dirección de entrega para recibir los pedidos correctamente a domicilio.

- Como encargada de bodega, quiero preparar el picklist (lista de productos por pedido) para organizar el despacho fácilmente.

- Como administrador, quiero marcar pedidos como entregados para mantener actualizado el estado de las órdenes.

5.2 Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación son condiciones concretas y verificables que permiten validar el cumplimiento de cada historia de usuario en el sistema para Tiendas Urbano. Estos criterios aseguran que el software responda de manera efectiva a las necesidades reales identificadas en el contexto del negocio.

## 1. Registro de clientes

Historia de usuario:
“Como cliente, quiero poder registrarme en la plataforma para comprar de forma segura y recibir notificaciones de productos y ofertas.”

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro solicita nombre, correo, contraseña, dirección y teléfono.

- El sistema valida que el correo no esté registrado previamente.

- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número.

- Se envía un correo de confirmación tras el registro.

- El sistema da un mensaje claro cuando hay errores (por ejemplo, correo ya registrado).

## 2. Recuperación o cambio de contraseña

Historia de usuario:
“Como cliente, quiero recuperar o cambiar mi contraseña mediante correo electrónico para mantener la seguridad de mi cuenta.”

Criterios de aceptación:

- Hay un enlace visible de “¿Olvidaste tu contraseña?”.

- El sistema solicita el correo registrado.

- Se envía un enlace seguro para crear una nueva contraseña.

- El enlace tiene expiración automática (máx. 1 hora).

- La clienta recibe confirmación por correo al cambiar la contraseña.

## 3. Actualización de inventario

Historia de usuario:
“Como encargada de bodega, quiero actualizar el inventario en tiempo real al ingresar o despachar productos para tener control preciso del stock.”

Criterios de aceptación:

- El stock se actualiza automáticamente cada vez que entra o sale un producto.

- La cantidad actualizada se muestra al instante en la plataforma.

- Si un producto llega a 0, se marca automáticamente como “sin stock”.

- El sistema permite filtrar productos bajo un stock mínimo.

## 4. Compra y pago en línea

Historia de usuario:
“Como cliente, quiero que el pago se procese a través de una pasarela certificada para proteger mis datos personales y bancarios.”

Criterios de aceptación:

- Solo se puede pagar si hay stock correcto de cada producto en el carrito.

- El sistema redirige a una pasarela de pago segura y certificada.

- Si el pago falla, la clienta puede reintentar sin perder el carrito.

- Tras pago exitoso, se recibe boleta electrónica por correo.

## 5. Seguimiento de pedido y entrega

Historia de usuario:
“Como cliente, quiero hacer seguimiento del estado de mi pedido y confirmar la recepción cuando llegue a mi domicilio.”

Criterios de aceptación:

- El cliente puede ver desde la web el estado del pedido (pendiente, en despacho, entregado).

- El sistema notifica por correo cada cambio de estado del pedido.

- La clienta puede marcar un pedido cómo “recibido” desde su perfil.

- El sistema muestra alertas claras si hay retrasos.

## 6. Gestión de productos - administración

Historia de usuario:
“Como administrador, quiero agregar, editar o eliminar productos del catálogo para mantener la tienda ordenada y actualizada.”

Criterios de aceptación:

- Hay un panel de administración con formulario para crear, editar y eliminar productos.

- El sistema valida que todos los datos obligatorios estén completos antes de guardar.

- Al eliminar un producto, se avisa al administrador con advertencia (“esto no se podrá deshacer”).

- Los cambios se reflejan en tiempo real en la web.

## 7. Reportes y estadísticas

Historia de usuario:
“Como administrador, quiero ver reportes de ventas y productos más vendidos para tomar mejores decisiones de negocio.”

Criterios de aceptación:

- Hay panel de reportes con selección de fechas.

- Se muestran totales de ventas por período.

- El sistema muestra el top 5 de productos más vendidos del mes.

- Se puede exportar el reporte a Excel o PDF.

## 8. Notificaciones y ofertas personalizadas

Historia de usuario:
“Como cliente, quiero recibir notificaciones de productos y ofertas de mi interés, según mis preferencias y mis compras anteriores.”

Criterios de aceptación:

- El cliente puede seleccionar preferencias de productos (categorías, tallas, colores).

- El sistema envía notificaciones automáticas cuando hay novedades o rebajas en categorías de interés.

- Las notificaciones solo llegan a clientes que dieron su consentimiento.

- Los mensajes son claros y sin spam.

# 6. Definición del Product Backlog Priorizado

El Product Backlog reúne de manera ordenada todas las funcionalidades clave que se deben implementar en el sistema, considerando el valor que aportan tanto los usuarios como al negocio. Para lograr avanzar de forma organizada y eficiente, priorizamos cada historia según su importancia y el impacto que tiene en la experiencia de uso de la tienda. Esta lista nos sirve como guía para saber que construir primero y como enfocar los esfuerzos del equipo.

## 6.1 Product Backlog Priorizado

| ID | Historia de Usuario | Rol | Prioridad | Requisito Funcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como cliente, quiero registrarme en la plataforma para comprar de forma segura. | Cliente | Alta | Gestión clientes/cuentas |
| HU2 | Como cliente, quiero recibir un correo de confirmación al registrarse para asegurar el acceso legítimo y privado. | Cliente | Alta | Gestión clientes/cuentas |
| ID | Historia de Usuario | Rol | Prioridad | Requisito Funcional |
| HU3 | Como cliente, quiero recuperar o cambiar mi contraseña mediante correo electrónico para mantener mi cuenta protegida. | Cliente | Alta | Gestión clientes/cuentas |
| HU4 | Como cliente, quiero que mi historial de compras y preferencias se registre para recibir ofertas personalizadas. | Cliente | Media | Gestión clientes/cuentas |
| HU5 | Como administrador, quiero registrar a las clientas en cuentas para manejar mejor la información y personalizar servicios. | Admin | Alta | Gestión clientes/cuentas |
| HU6 | Como administrador, quiero que el acceso a cada cuenta sea seguro y exclusivo para proteger la privacidad de los datos. | Admin | Alta | Gestión clientes/cuentas |
| HU7 | Como administrador, quiero agregar nuevos productos al catálogo para mantener la oferta actualizada. | Admin | Alta | Gestión productos/stock |
| ID | Historia de Usuario | Rol | Prioridad | Requisito Funcional |
| HU8 | Como administrador, quiero editar información de productos para corregir errores y actualizar datos. | Admin | Alta | Gestión productos/stock |
| HU9 | Como administrador, quiero eliminar productos descontinuados para mantener el catálogo ordenado. | Admin | Media | Gestión productos/stock |
| HU10 | Como administrador, quiero ver reportes de ventas y productos más vendidos para tomar decisiones. | Admin | Media | Gestión productos/stock |
| HU11 | Como cliente, quiero saber la disponibilidad de stock al momento de la compra para decidir si lo adquiero. | Cliente | Alta | Gestión productos/stock |
| HU12 | Como cliente, quiero buscar, filtrar y recibir productos por características específicas (color, nombre, precio, categoría). | Cliente | Media | Gestión productos/stock |
| HU13 | Como cliente, quiero recibir notificaciones cuando un producto de interés esté disponible o a punto de agotarse. | Cliente | Media | Gestión productos/stock |
| ID | Historia de Usuario | Rol | Prioridad | Requisito Funcional |
| HU14 | Como encargada de bodega, quiero actualizar el inventario en tiempo real al ingresar o despachar productos. | Bodega | Alta | Gestión productos/stock |
| HU15 | Como encargada de bodega, quiero preparar el picklist para organizar los despachos fácilmente. | Bodega | Media | Gestión pedidos/despacho |
| HU16 | Como encargada de bodega, quiero generar listas diarias de despacho por ruta/región para facilitar la logística. | Bodega | Media | Gestión pedidos/despacho |
| HU17 | Como cliente, quiero añadir al carrito productos de interés y poder modificar mi selección antes de comprar. | Cliente | Alta | Proceso compra/pago |
| HU18 | Como cliente, quiero que antes de pagar se valide la cantidad y disponibilidad de cada producto. | Cliente | Alta | Proceso compra/pago |
| HU19 | Como cliente, quiero que el pago se procese en una pasarela segura y certificada. | Cliente | Alta | Proceso compra/pago |
| ID | Historia de Usuario | Rol | Prioridad | Requisito Funcional |
| HU20 | Como cliente, quiero recibir boleta electrónica al completar mi compra para tener respaldo legal. | Cliente | Alta | Proceso compra/pago |
| HU21 | Como cliente, quiero hacer seguimiento al pedido y confirmar la recepción al llegar a mi domicilio. | Cliente | Alta | Gestión pedidos/despacho |
| HU22 | Como administrador, quiero hacer seguimiento de los pedidos para asegurar el cumplimiento del despacho. | Admin | Alta | Gestión pedidos/despacho |
| HU23 | Como administrador, quiero marcar pedidos como entregados para mantener actualizado el estado. | Admin | Media | Gestión pedidos/despacho |
| HU24 | Como cliente, quiero ingresar mi dirección de entrega para recibir correctamente mis pedidos. | Cliente | Alta | Gestión pedidos/despacho |

# 7. Refinamiento del Product Backlog

El refinamiento del Product Backlog es una práctica esencial en la gestión ágil. Consiste en revisar y perfeccionar las historias de usuario junto al equipo, dividiendo épicas en tareas más pequeñas y claras. Este proceso facilita que cada miembro entienda qué se espera y permite alinear las entregas con los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios. Gracias al refinamiento, el trabajo se organiza mejor y cada sprint suma valor real y concreto al sistema.

## 7.1 Product Backlog Refinado

Prioridad muy alta (MVP - Habilitar ventas en línea):

- Crear cuenta de usuario para comprar de forma segura.

- Ver disponibilidad de productos antes de comprar.

- Actualizar el inventario en tiempo real al ingresar o vender productos.

- Confirmar pago y emitir boletas electrónicas automáticamente.

Prioridad alta (Confianza y continuidad de uso):

- Enviar correo de confirmación al registrarse.

- Recuperar contraseña por correo.

- Ver historial de compras y recibir ofertas personalizadas.

Prioridad media (Gestión interna y atención al cliente):

- Registrar cuentas de clientes desde el panel de administración.

- Mantener contacto directo con cliente desde el sistema.

- Proteger el acceso a los datos de cada cliente según rol.

Prioridad baja (Mejoras complementarias):

- Alertar sobre productos apunto de agotarse.

- Generar reportes descargables de pedidos y despachos.

Ejemplo de refinamiento aplicado:

epica original:

“Como cliente, quiero realizar compras en línea de forma segura,

para adquirir productos de la plataforma”

### 7.1.1 Historias de Usuario Refinadas

Durante el proceso de Sprint Refinement, se aplicaron las siguientes técnicas para dividir las épicas del Product Backlog en historias más pequeñas, alcanzables en un sprint:

- Técnica 1: Flujos de trabajo implícitos.

- Técnica 2: Criterios de aceptación.

- Técnica 3: Caso feliz e infeliz.

- Técnica 4: Tipos de usuario.

Ejemplo de refinamiento aplicado:

Épica original:

“Como cliente, quiero realizar compras en línea de forma segura, para adquirir productos desde la plataforma.”

Historias refinadas resultantes:

- Crear cuenta de usuario.

- Ver disponibilidad de productos.

- Actualizar inventarios en tiempo real.

- Confirmar pago y emitir boletas.

- Recuperar contraseñas por correo electrónico

- Ver historial de compras.

- Recibir ofertas personalizadas.

- Gestionar reclamos de clientes.

# 8. Estimación de Esfuerzo de las Tareas

La estimación de esfuerzo es una etapa fundamental en la gestión ágil de proyectos, ya que permite asignar puntos de dificultad a cada tarea o historia de usuario según su complejidad y trabajo requerido. Utilizando técnicas como Planning Poker y la serie de Fibonacci, el equipo puede planificar cada sprint de forma realista, equilibrando el valor que aporta al negocio con la capacidad de trabajo disponible. Este proceso facilita la priorización de funcionalidades y la construcción progresiva de un producto eficiente y alineado con las necesidades del usuario final.

8.1 Tablas Estimación esfuerzo Primer Sprint - PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

A.- USUARIO: CLIENTE (Prioridad Máxima - Obj. Flujo principal de compra)

| ID HU | Descripción corta | Estimación Fibonacci | Criterios de Aceptación Clave | Estimación Duración (Días) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU19 | Procesar pago mediante pasarela segura (Webpay). | 13 | Redirección a Webpay, confirmación de pago, retorno a tienda. | 6 |  |
| HU1 | Registrarse en la plataforma para comprar de forma segura. | 5 | Formulario con validación, correo único, contraseña segura. | 3 |  |
| HU17 | Añadir productos al carrito de compras. | 5 | UI del carrito, añadir/remover, calcular total. | 3 |  |
| ID HU | Descripción corta | Estimación Fibonacci | Criterios de Aceptación Clave | Estimación Duración (Días) |  |
| HU11 | Ver disponibilidad de stock en tiempo real al comprar. | 5 | Stock visible en producto y validado al añadir al carrito. | 3 |  |
| HU21 | Hacer seguimiento del estado del pedido. | 5 | Sección "Mis Pedidos" con estados: Preparación, Enviado, Entregado. | 3 |  |
| HU2 | Recibir correo de confirmación al registrarse. | 3 | Correo enviado tras registro, enlace/código de verificación. | 2 |  |
| HU3 | Recuperar o cambiar contraseña mediante correo. | 3 | Flujo seguro por email con enlace que expira. | 2 |  |
| HU24 | Ingresar dirección de entrega durante la compra. | 3 | Campo de dirección en checkout, guardado en perfil y pedido. | 2 |  |

B.- USUARIO: ADMINISTRADOR (Prioridad Alta - Obj. Gestión esencial)

| ID HU | Descripción corta | Estimación Fibonacci | Criterios de Aceptación Clave | Estimación Duración (Días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU6 | Acceso seguro y exclusivo a cada cuenta (por roles). | 8 | Login funcional, diferentes vistas para Cliente/Admin/Bodega. | 4 |
| HU20 | Recibir boleta electrónica por correo tras compra exitosa. | 8 | Generar PDF de boleta, envío automático al correo del cliente. | 4 |
| HU7 | Agregar nuevos productos al catálogo. | 5 | Formulario para crear productos con datos esenciales. | 3 |
| HU22 | Hacer seguimiento de pedidos (admin). | 5 | Panel administrativo para ver pedidos y cambiar su estado. | 3 |
| HU5 | Registrar clientes desde el panel de administración. | 3 | Formulario en panel admin para crear usuarios. | 2 |
| HU8 | Editar información de productos existentes. | 3 | Formulario pre-cargado, guardar cambios. | 2 |

C.- USUARIO: BODEGA (Prioridad Media - Obj.  Soporte operativo)

| ID HU | Descripción corta | Estimación Fibonacci | Criterios de Aceptación Clave | Estimación Duración (Días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU14 | Actualizar inventario en tiempo real al ingresar/despachar. | 8 | Formulario para actualizar stock, cambios reflejados inmediatamente. | 4 |
| HU18 | Validar stock y cantidad antes del pago. | 5 | Al proceder a pagar, se valida el stock actual. Mensaje claro si no hay stock. | 2 |

8.2 Análisis de Estimación .

El sprint está enfocado hacia el Usuario Cliente quien se prioriza por ser el usuario principal, el que ejecuta el proceso de compra. Todo lo que se hace en el primer sprint es Funcional al usuario. En orden de jerarquía de objetivos le siguen la administración para la gestión y la bodega para las operaciones.

Las tareas más complejas se clasificaron con un valor alto en la columna de fibonacci en las que destacan las de seguridad, otorgando más días de desarrollo para su conclusión.

En total, contabilizamos que necesitaríamos aproximadamente 50 días de desarrollo para concluir con un producto mínimo viable, aproximadamente 7 semanas . Posteriormente, se volvería a evaluar los logros e implementaciones necesarias para volver a iterar y agregar aquellas historias e implementación que quedaron fueras por criterios de importancia.

9. Documentación de los Eventos

Descripción del Sprint:

- Inicio: Viernes 8  de Noviembre 2025.

- Término: Viernes 28 de Noviembre 2025.

- Duración: 3 semanas

- Sprint Review: Viernes 28 de Noviembre.

Equipo del Sprint

Este sprint contó con tres personas trabajando a tiempo completo:

- Silvia Valenzuela, como Product Owner. Se encargó de aclarar dudas del negocio cuando surgen, supervisar que el equipo trabaje alineado a los objetivos, priorizar sus tareas según la urgencia y valor para el cliente.

- Benjamin López, como Desarrollador Backend. Responsable de la lógica del servidor, incluyendo APIs, la base de datos y la integración con Webpay; todo lo que garantiza que el sistema funcione correctamente.

- Katerine Olmedo, como Desarrolladora Frontend. Encargada de diseñar y desarrollar la interfaz que ven los usuarios, asegurar la usabilidad y facilitar las reuniones diarias para mantener al equipo sincronizado.

9.1 Documentación de Sprint Planning.

¿Qué es Sprint Planning?

La reunión de Sprint Planning es el momento en que el equipo se reúne para definir el trabajo que se abordará en la siguiente iteración. En esta sesión se establecen los objetivos, se seleccionan las historias de historias de usuario prioritarias y se planifican las tareas.

Ejemplo Aplicado:

El viernes 15 de noviembre de 2025, el equipo compuesto por Silvia Valenzuela, Benjamin Lopez y Katherine Olmedo, realizó la planificación del Sprint 3.

Durante la reunión, Silvia presentó la visión y los objetivos principales, enfatizando la necesidad de concretar un prototipo funcional para el flujo completo de compra en Tiendas Urbano.

Se priorizaron cinco historias de usuario relevantes, desglosándolas en tareas específicas asignadas a backend y frontend. Para estimar el esfuerzo, se aplicó la técnica Planning Poker, logrando acuerdos en las horas de desarrollo.

El equipo identificó la integración con Webpay como un riesgo potencial que requeriría máxima atención durante el Sprint.

Asimismo, se establece el compromiso de mantener reuniones diarias para asegurar la adaptación a cualquier impedimento.

9.2 Documentación de Sprint Daily.

¿Qué es Daily Scrum?

El Daily Scrum es una reunión rápida, usualmente de 15 minutos, donde cada integrante reporta lo realizado, planificado y posibles bloqueos, permitiendo la sincronización del equipo.

Ejemplo Aplicado:

Durante las dos semanas del Sprint, el equipo se reunió diariamente a las 9:00 AM.

En unas de las jornadas, Benjamin reportó avances significativos en las APIs, pero destacó la dificultad de interpretar la extensa documentación de integración con Webpay, lo que requería un esfuerzo adicional.

Katerine, por su parte, expresó la necesidad de que el  Backend terminara la lógica para poder construir la interfaz correctamente. Como solución, se acordaron reuniones técnicas puntuales después del Daily para resolver dudas y coordinar mejor.

Para visualizar el avance, se utilizó un tablero Kanban digital con columnas “Por hacer”, “En progreso” y “Terminadas”, lo que facilitó el seguimiento y la identificación de bloqueos.

Todos los cambios y decisiones se documentaron y compartieron con Silvia para mantener la transparencia y poder ajustar el plan en caso necesario.

9.3 Documentación de Sprint Review.

¿Qué es Sprint Review?

El Sprint Review es la sesión del Sprint donde el equipo presenta el trabajo terminado y recibe comentarios y sugerencias para mejorar en las siguientes iteraciones.

Ejemplo Aplicado:

El viernes 28 de noviembre, el equipo presentó a Silvia y al docente un prototipo completamente funcional que incluía catálogo, carrito, pago con Webpay, confirmación y seguimiento en tiempo real.

Silvia destacó la fluidez de la experiencia de usuario y la correcta integración de la pasarela de pagos.

Se sugirió desarrollar en futuras iteraciones un módulo de administración de productos y reportes básicos para facilitar la gestión.

Estas ideas se incorporaron formalmente al backlog priorizado para su evaluación futura.

La sesión concluyó reforzando la motivación y el compromiso hacia la mejora continua.

9.4  Documentación de Sprint Retrospectivo.

¿Qué es el Sprint Retrospectivo?

Es la sesión que da por concluido el sprint, se realiza después de la revisión del trabajo producido en el Sprint y antes del siguiente sprint planning.

Es la instancia para poder mejorar y afinar los procesos de coordinación en el uso del scrum. Funciona como un diagnóstico hacia el método de trabajo, permitiendo evaluar la pertinencia del desarrollo del sprint con el Product Goal, documentar los errores e implementar un plan de acción concreto de mejoras.

Ejemplo Aplicado:

El Lunes 1 de Diciembre, se reunió el equipo de trabajo para reflexionar sobre las acciones que salieron bien y tuvieron resultados, los problemas que tuvimos, y sobre cómo podemos mejorar en el trabajo.

El equipo en su conjunto destacó la disponibilidad de Silvia para aclarar dudas, lo que permitió un ejercicio fluido en este ámbito del trabajo. También, se aludió a las reuniones técnicas después del Daily Scrum donde Benjamín presentó sus problemas, siendo crucial para informar y destrabar a Katherine, y coordinar Backend-Frontend

Haciendo mención de los problemas, se identificó el problema de dependencia de Frontend y Backend, si un problema en el desarrollo Backend surge se puede paralizar el trabajo de Frontend.

Se propuso como acción concreta utilizar metodologías de trabajo que no interfieran o  paralicen el desarrollo, y permitan el trabajo en paralelo entre ambos. Con la intención de eliminar cuellos de botella.

10.  Implementación de Mejoras.

10.1 Política de Almacenamientos de datos

El objetivo de la política es establecer los fundamentos en los que operará el almacenamiento seguro, organizado y escalable de los datos del sistema Tiendas Urbano Online, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

Se utilizará Amazon Web Services como proveedor principal, nuestra estrategia de almacenamientos está orientada a proteger los siguientes datos relevantes para el desarrollo del negocio:

- Datos transaccionales y relacionales.

- Archivos estáticos (imágenes de productos, documentos).

- Copias de seguridad automáticas.

- Información login y usuario.

Las responsabilidades de la configuración y mantenimientos del servicio de almacenamientos está designado al equipo backend, mientras que el Product Owner aprobará los cambios del sistema y supervisa el cumplimiento de los requerimientos.

10.2 Política de Respaldo.

El objetivo de desarrollar un política de respaldo es asegurar la disponibilidad e integridad de los datos críticos del sistema mediante una estructura que ejecute respaldos periódicos, automatizados y verificables, que permita la recuperación rápida y confiable ante pérdidas o incidentes. Incluye todos los datos almacenados en la nube según la Política de Almacenamiento, así como el código fuente y configuraciones.

Se respaldara:

- Base de Datos

- Archivos del Sistema

- Código Fuente

- Configuraciones

Las responsabilidades del respaldo descansa en el equipo de backend, con las autorización y permisos pertinentes desde el product Owner que permite la restauración de los respaldos en ambiente de producción.